10. Informacja o kształtowaniu się przebiegu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2013

| Wyszczególnienie |  | Plan wg WPF | wykonanie na 31.12.2013 w złotych | % realizacji planu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody bieżące na dzień 31.12.2013 |  | 23.047.224,85 | 22.834.380,41 | 99,08 |
| wydatki bieżące na 31.12.2013 |  | 20.511.194,22 | 19.188.577,85 | 93,55 |
| w tym: | wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia | 27.939,- | 0 | 0 |
| dochody majątkowe na 31.12.2013 |  | 2.335.565,15 | 2.332.343,23 | 99,86 |
| wydatki majątkowe na 31.12 .2013 |  | 7.278.381,78 | 5.604.516,95 | 77,00 |
| Wynik budżetu na 31.12.2012 |  | -2.406.786,00 | 373.628,84 |  |
| Przychody budżetu ( nadwyżka z lat ubiegłych ) |  | 2.406.786,00 | 2.406.786,63 |  |
| Rozchody budżetu |  | 0 | 0 | 0 |

W dniu 13 grudnia 2012 roku Rada Gminy uchwaliła wieloletnią prognozę finansową dla gminy na lata 2013-2023.

W związku ze zmianą przepisów skróceniu uległ okres objęty WPF  i od dnia 27 lutego 2013 roku obejmuje ona lata 2013-2016.

W dalszej kolejności WPF zmieniana była na kolejnych sesjach Rady Gminy  w dniach

07 maja 2013 ,  05 czerwca 2013 i 29 sierpnia 2013 . W dniu 30 września 2013 roku zmiany w WPF zostały dokonane w drodze Zarządzenia Wójta Gminy .

Kolejne zmiany  WPF nastąpiły w dniach 24 października 2013, 28 listopada 2013 i po raz ostatni w dniu 13 grudnia 2013.

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć   Wieloletniej  Prognozy   Finansowej  na dzień 31.12.2013 wystąpiły  następujące  przedsięwzięcia :

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W wydatkach  bieżących

Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 132.000,- zł  jak niżej. Wybrano w drodze przetargu firmę  INTELEKT „ z Oporówka  , która realizowała zadanie .

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 77.000,- | 77.000,- |
| 2013 | 55.000, - | 55.000 |
| Razem | 132.000,- | 132.000,- |

W wydatkach  majątkowych

1)budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Łączne  nakłady w latach 2011-2014 zaplanowano  w kwocie 3.425.944,50  jak niżej

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 25.768,98- | 25.768,98 |
| 2012 | 1.128.865,59 | 1.128.865,59 |
| 2013 | 1.240.044,00 | 858.855,18 |
| 2014 | 1.031.265,93 | 0 |
| razem | 3.425.944,50 | 2.013.489,75 |

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą  zadania została firma

„ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne  z siedzibą w Rozdrażewie  „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła  3.102.398,- zł  i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I  w  terminie do 15.12.2012   o wartości brutto  1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto        952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto   1.001.027,44 zł

Podczas odbioru robót  w roku 2012 w zakresie dotyczącym  I  etapu  stwierdzono  wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto  65.213,67 zł brutto . Usunięcie wad nastąpiło do dnia 30.04.2013 .

Do wykonania został etap III  robót przypadających na rok 2014.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach  jest współfinansowane  środkami unijnymi  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . W latach 2012 -2013 gmina otrzymała dofinansowanie jak niżej

W roku 2012 kwotę  669.215,14 zł

W roku 2013 kwotę 628.680,15 zł

1.3.1 Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe

Englisch Teaching – poprawa poziomu nauczania języka angielskiego

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 w łącznej kwocie 10.446,- zł . Zadanie finansowane jest środkami krajowymi pochodzącymi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  .Przedsięwzięcie realizował  Zespół Szkół w Drobninie .

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 4.178, 40 | 4.178,40 |
| 2013 | 6.267,60 | 6.267,60 |
| Razem | 10.446,00 | 10.446,00 |

Program YOUNGSTER –zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach

Celem realizacji programu jest poprawa poziomu nauczania języka angielskiego .

Przedsięwzięcie realizowane było w roku szkolnym 2013/2014  przez Zespół Szkół

w Pawłowicach. Łączne nakłady ustalono w kwocie 16.649,- zł jak niżej

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 12.509,00 | 8.464,00 |
| 2014 | 4.140,00 | 0 |
| Razem | 16.649,00 | 8.464,00 |

Realizację projektu zakończono w roku 2013.

1.3.2. Wydatki majątkowe na projekty programy i zadania pozostałe

Budowa chodnika w Krzemieniewie –celem zapewnienia bezpieczeństwa

Zadanie realizowano w latach 2012-2013 . Planowane i poniesione nakłady przedstawia tabela

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 4.305,00 | 4.305,00 |
| 2013 | 20.000,00 | 10.133,78 |
| Razem | 24.305,00 | 14.438,78 |

Zadanie zakończono w całości.

Osiągnięto zamierzony efekt inwestycyjny ponosząc niższe nakłady finansowe .

1) budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 jak w poniższej tabeli

| Rok budżetowy | Limit nakładów w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 43.504,90 | 43.504,90 |
| 2012 | 47.342,10 | 47.342,00 |
| 2013 | 2.619.512,59 | 2.543.775,96 |
| Razem | 2.710.359,59 | 2.634.622,86 |

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania , którym została firma POL-DRÓG   KOŚCIAN  sp. z o.o.  W dniu  26.11.2012 roku podpisano umowę  o wartości  brutto 2.426.362,37 zł.. Ostateczny termin realizacji zadania określono na  30.11.2013 .

"budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna- ul. Dworcowa " .

Łączne planowane nakłady oszacowano na kwotę 272.000,- zł . Nakłady na realizację zadania zaplanowano

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 6.769,00 | 6.765,00 |
| 2014 | 265.231,00 | 0 |
| Razem | 272.000,00 | 6.765,00 |

W roku 2013 przygotowano dokumentację pozwalającą ogłosić przetarg na wykonawstwo zadania. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowa jest na rok 2014.

wodociągowanie wsi Mierzejewo - poprawa jakości wody pitnej

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Krzemieniewie w latach 2012-2014 . Planowane i poniesione nakłady inwestycyjne  przedstawia tabela

| Rok budżetowy | Limit wydatków w roku w złotych | Wydatki zrealizowane w złotych |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 35.303,05 | 35.303,05 |
| 2013 | 550.000,00 | 37.654,69 |
| 2014 | 710.380,37 | 0 |
| Razem | 1.295.683,42 | 72.957,74 |

Zadanie rozpoczęte w roku 2012  miało pierwotnie charakter roczny .

Z uwagi na konieczność poniesienia dalszych wydatków  na to zadanie  w roku 2013  i prognozowanych wydatkach na rok 2014 zostało wpisane do przedsięwzięć wieloletnich.

Podsumowanie

------------------------

Rada Gminy Krzemieniewo w drodze uchwały w dniu 27 lutego 2013 roku dokonała

Gmina Krzemieniewo nie jest zadłużona . Wobec powyższego  spełnia wszystkie relacje określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sytuacja finansowa gminy jest dobra.

Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2013   są wyższe od  wykonanych wydatków bieżących ,wobec czego spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych .